实验团队从零开工操作手册

CICD工程入门V2.0 · 配套可运行代码包

用途：让第一次接触B0/B1/B2的实验成员按“做什么→运行命令→看到什么→留下什么”完成首个可信演示。

重要边界：本包的教学B2只是有限逻辑原型，不是论文冻结Algorithm 1；本地演示成功≠GitHub真实验证成功≠独立Oracle实验完成。

开工时只认这一条路线

| 阶段 | 用什么工具 | 搭建/执行对象 | 第一个验收结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 本地 | Python 3.12/3.13 | 小HTTP服务＋真实HTTP探测＋教学A1/A2原型 | N01关闭；A101与A201阻断 |
| D2 B0 | GitHub Actions＋Docker Compose | PR检查＋同镜像Dev/QA/Staging三容器 | 绿色N01、红色B01各一条 |
| D3 B1 | GitHub Artifact Attestations＋gh | 在B0上签发/验证构件真实来源证明 | 原文件PASS、篡改文件FAIL |
| D4 B2 | B0＋B1＋证据适配＋新版A2 | 采集原始事件、处置、Finding、cutoff、审计 | 先教学验证，后替换论文正式验证器 |
| D5 研究冻结 | 独立Oracle＋CSV＋SHA256 | 场景冻结、输入公平矩阵、证据归档 | 可复查、可重跑、不能事后改答案 |

开工前，负责人只需确认4件事

1. 一位CI工程师可登录GitHub并执行Docker。

2. 一位Python/算法工程师负责应用与A2接口，不参与Oracle标签判定。

3. 一位数据管理员负责保存完整日志、失败运行、截图和哈希。

4. 实验仓库只放虚构样例数据，不上传任何未获授权的项目材料、密钥、个人信息。

结论：实验人员第一天先执行本地命令；不要先研究61项任务或等待ZHFB二轮数据。

D1｜不用Docker，先验证代码跑得起来

第1步：准备电脑和软件

首选系统：Windows 11 + WSL2 Ubuntu 24.04；Linux Ubuntu 24.04或macOS亦可。GitHub Actions正式运行固定ubuntu-24.04托管Runner。

| 工具 | 要求 | 检验命令/操作 | 是否必需 |
| --- | --- | --- | --- |
| Python | 推荐3.12.x；入门也可3.13 | python --version（或python3 --version） | D1必需 |
| Git | 可提交和读取commit SHA | git --version | D2必需 |
| Docker Desktop/Engine + Compose | 可创建三个隔离服务容器 | docker version；docker compose version | D2必需 |
| GitHub账号＋Actions | 新建一个独立公开测试仓库 | 登录浏览器，仓库Actions可用 | D2–D4必需 |
| GitHub CLI（gh） | 操作和验证真实attestation | gh --version；gh auth status | D3建议本机安装；云端已有 |
| VS Code | 可看YAML、JSON、日志 | 打开解压后的完整目录 | 可选 |

若Windows电脑没有WSL2，先由信息化管理员安装。不要因为本机Docker受限就宣布实验失败；D1仅用Python也能完成。

第2步：解压启动包，先执行一键自检

cd CI_CD_Experiment_QuickStart_V2

python tools/first_day_check.py

如果一键自检失败，再按以下命令逐条排查（有助于定位具体步骤）：

python -m unittest discover -s tests -v

python tools/build.py

python tools/run_local.py --scenario N01

python tools/run_local.py --scenario A101

python tools/run_local.py --scenario A201

如果显示“ModuleNotFoundError”或找不到tools，通常是没有在项目根目录操作。应先确认能看到README.md、app/、tools/和.github/。

第3步：判断是否成功

| 场景 | 真实HTTP门禁B0 | 教学B2原型 | 为什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| N01正常 | PASS | CLOSED / NOT_APPLICABLE | 服务健康；完整的教学范围内没有后继义务 |
| A101缺少处置 | PASS | OPEN | 门禁健康，但人工注入的处置缺失被原型阻断 |
| A201缺失后继绑定 | PASS | OPEN / NFI | 存在Finding，但缺少可核验Requirement关系 |

保留：runs/LOCAL-…/preflight.json、raw/、case/、results/、metrics/和manifest.json。命令执行无错仍不代表GitHub流水线已完成。

D2｜搭建真实B0：代码→构建→部署→门禁

第1步：本地运行相同镜像的三个Docker环境

python tools/build.py

docker build -t closure-pilot:local -f infra/Dockerfile .

docker image inspect closure-pilot:local --format '{{.Id}}'

docker compose -f infra/compose.yml up -d

python tools/check_stages.py --out runs/docker-N01

python tools/record_manifest.py runs/docker-N01

docker compose -f infra/compose.yml down

预期三个健康接口均返回HTTP 200。Dev、QA、Staging是同一机器上的三个独立容器，属于真实执行的非生产pilot，不是企业三级物理环境。上面Docker .Id是本地镜像config ID，不要称作远程OCI manifest digest。

第2步：创建一个新GitHub测试仓库

浏览器登录GitHub → New repository → 取名如release-closure-lab → Public → Create repository。

在解压目录执行下面Git命令；使用自己的真实仓库URL替换OWNER/REPO。

确认隐藏目录 .github/workflows/b0.yml、b1.yml、b2.yml 都提交了。

git init

git add .

git commit -m "Initial non-production CI/CD evidence pilot"

git branch -M main

git remote add origin https://github.com/OWNER/REPO.git

git push -u origin main

不要把runs/中的临时证据、真实凭据及工业源数据推送到公开仓库。

第3步：在GitHub网页上触发真实B0

仓库 → Actions → B0 - Modern CI and Staged Gates → Run workflow → N01。

等运行结束，确认绿灯；下载run页面底部的Artifacts。

再次Run workflow → B01。该场景通过QA环境变量真实触发HTTP 503，运行应红灯。

必须下载失败run的Artifacts、保留commit SHA、Workflow URL与job log。

创建一个Pull Request，确认B0能被PR触发；正式研究前按实际仓库规则配置必需检查。

验收：同一示例应用在Dev→QA→Staging完成真实HTTP门禁，且已取得正常与失败两种完整日志。当前仍是B0最小骨架；正式公平基线还需按预注册协议补充真实质量/安全扫描和策略。

D3｜B1：真正生成并验证构件来源证明

B1不是自己写一个“provenance=true”字段；必须运行一个既有产品的真实签发与验证机制。入门固定使用GitHub Artifact Attestations（actions/attest@v4）。

第1步：先确认GitHub仓库是否满足权限

根据当前GitHub官方说明，GitHub Free/Pro/Team账号的Artifact Attestations仅用于公开仓库；使用私有仓库需满足相应Enterprise Cloud条件。实验仅使用全新公开的虚构示例工程。

第2步：执行B1真实工作流

Actions → B1 - Real GitHub Artifact Attestation → Run workflow。

该工作流会先执行同样的单测、构建、Dev/QA/Staging检查，再调用GitHub真实证明服务。

之后用gh attestation verify验证release_app.pyz，预期成功。

在同一工作流中追加一个字节到产物副本，重复验证，预期命令返回非零状态。

下载B1证据Artifact：原构件SHA、真实验证JSON、篡改校验stderr、退出码及workflow日志。

第3步：B1完成标准

| 必须可展示的事实 | 必须保存的证据 |
| --- | --- |
| 签发动作真实运行 | Actions attest步骤、仓库/run ID、权限声明 |
| 原始产物验证PASS | gh attestation verify JSON及exit code=0 |
| 篡改副本验证FAIL | 原始与修改后SHA、stderr、非零退出码 |
| B0能力没有被移除 | 在相同服务、镜像构建和三阶段门禁基础上启用证明 |

若GitHub显示“attestations unavailable”或权限不足，保留失败日志，B1标记N/A。不要把工具无法运行解释成工具没有检测到故障。

官方操作依据：https://docs.github.com/en/actions/how-tos/secure-your-work/use-artifact-attestations/use-artifact-attestations

D4｜B2：从教学演示过渡到论文真正的新A2

第一层：先跑通教学脚手架

GitHub Actions → B2 - Experimental Evidence Adapter → 选择N01、A101、A201各执行一次。B2工作流会运行B0门禁和B1签发/校验，再生成独立保留的原始事件与处置副本，并执行教学原型。

请重点打开下载Artifact中的以下五个文件。

| 文件路径 | 告诉实验工程师什么 |
| --- | --- |
| raw/inventory.jsonl | 每次真实HTTP请求形成哪些信号；源范围目前仅为教学健康检查 |
| raw/dispositions.jsonl | 健康门禁如何对这些信号作出PASS/FAIL处置 |
| case/case.json | 指定cutoff、audit_at、Finding与人工控制的异常 |
| results/b2_prototype.json | 教学判断是否OPEN及原因；不是论文算法结果 |
| manifest.json | 每个原始证据文件的SHA-256指纹 |

第二层：算法负责人必须另行实现正式A2

V1.6论文明确说明原冻结验证器未实现双时点审计字段。因此正式论文实验不能直接把教学原型当作新版Algorithm 1。请新开代码分支，按下述验收表开发。

| 正式实现要求 | 验收标准 |
| --- | --- |
| cutoff t与audit_at t_a | 历史决策只依赖cutoff前可采信事实 |
| 历史闭合不可改写 | 同一历史快照前后digest相同；仅后继审计状态可变化 |
| 完整Finding触发集合 | 发现Finding但缺绑定/归因不明时不得形成错误空集 |
| 目标发布与修复验证 | 精确Requirement版本、目标发布独立闭合、验证证据 |
| 机器与事实状态分开 | CLOSED/OPEN机器决策；PENDING/OPEN/NFI/NA是证据状态 |
| 旧验证包保持冻结 | 新版6类反例和新接口测试单独报告，不覆盖107/16 |

输入的source-record、Curated mapping和NFI边界应有明确标识；绝不因缺少原始信号全集而声称工业A1总体完整。

D5｜研究实验准备：何时可以把结果写入论文？

正式E2之前的四道关卡

G1 真基线：B0 PR/Stage正常与失败运行都有机器原件；B1真实来源证明PASS/FAIL有工具原件。

G2 同等条件：确认同一场景、相同代码/构件、同样基础门禁；B2额外字段、适配成本全部单列。

G3 真A2：已经替换教学原型，经过规范交叉核对、六类A2反例以及新增机器接口回归测试。

G4 真Oracle：未参与实现的人员预先冻结标签与证据依据；输出出现后不得修改原有答案以追求100%。

最小证据目录与截图

runs/<run_id>/

preflight.json                 # commit、UTC、Runner版本

raw/inventory.jsonl           # 真实上游事件

raw/dispositions.jsonl        # 处置事件

raw/stage_check.json          # Dev/QA/Staging HTTP观测

results/decisions.json        # 每一变体真实输出

metrics/timing.json           # 实测延迟

screenshots/                  # 可见运行ID的截图+sidecar

manifest.json                 # 对上述机器文件的SHA-256

截图必须看得到仓库/Run ID、commit、步骤、实际状态；不是只截一个绿色勾。每张截图都应对应可下载日志和run ID，并记录UTC、采集人、脱敏操作。

给实验负责人提交的第一周报告

| 验收项 | 本周应有的事实／附件 |
| --- | --- |
| B0真实运行 | GitHub正常与测试失败run的URL、原始日志、构件与三阶段记录 |
| B1真实运行 | attestation验证、篡改负例；不能使用时提交N/A原因 |
| B2教学验证 | 三个不同场景的raw/case/result及原始hash |
| 新版A2进度 | 规范与字段差异表、代码分支、六类反例计划 |
| 科研质量控制 | 原107/16冻结记录、独立Oracle安排及E2实验预注册草案 |

第一周可以承认“教程演示完成，正式E2未启动”；不要把教学结果写入论文。

常见问题、失败处理与正确边界

| 团队看到的问题 | 优先检查什么 | 如何记录 |
| --- | --- | --- |
| python运行报找不到tools或app | 是否在工程根目录；是否解压了完整ZIP | 原命令、cwd、错误stdout |
| Docker端口占用 | 18081–18083端口是否被其他服务占用 | compose ps与logs；保留原错误 |
| B01红灯被认为实验失败 | 这是预期的真实故障门禁拒绝；应保留artifact | QA 503、CI非零退出码 |
| B1报权限错误 | 仓库是否公开、Actions权限是否允许attestations | B1记N/A不记Missed |
| B2 NFI被理解成算法确认违规 | NFI是事实不可核验，执行上保守阻止闭合 | 机器OPEN与事实NFI分别登记 |
| ZHX现有42条处置被当作全量原始信号 | 上游独立inventory尚未核验 | 仅做局部一致性，不得宣布完整A1验证 |
| A2新增接口输出旧冻结包中不存在 | 旧版只输出closed_as_of等，不支持新接口 | 另建新A2实现、冻结新测试 |

正式研究与入门教学之间的界线

已在本包本地执行并验证：Python单测、真实本地HTTP健康检查、N01/B01/A101/A201的教学判定及证据文件生成。

没有在本环境中运行并因此不能宣称完成：GitHub云端Actions、Docker Compose容器、GitHub真实Artifact Attestation签发/校验、论文参考验证器新版A2、独立Oracle盲评及E3生产性能。

最优分工：CI负责人先完成B0/B1；算法负责人单独完成新版A2；Oracle组先冻结规则再盲评；实验负责人负责基线公平与取证审核。

README和 docs/01_五日任务卡.csv 是每日现场执行入口。若遇到阻塞，团队应反馈具体命令、完整错误日志和当前文件路径，而不是笼统报告“软件安装失败”。